附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：乌财农[2022]92号关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知

实施单位（公章）：米东区三道坝镇政府

主管部门（公章）：米东区三道坝镇政府

项目负责人（签章）：丁芮

填报时间：2024年05月23日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况
（1）该项目实施背景：按照乌财农【2022】92号文件《关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》，申报2023年三道坝镇杜家庄村美丽乡村项目。
（2）项目2023年的主要实施内容：项目位于三道坝镇杜家庄村，主要对村庄巷道及公共活动场进行改造，包括新建人行道1100米、围墙顶部改造1040米、围墙抹灰粉刷800平方米；绿化村内2处公共活动场地2865平方米；巷道内安装路灯28盏及相关配套设施。资金来源：项目建设资金140万元，为乌财农【2022】92号《关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》2023年自治区农村公益事业财政奖补资金140万元。改善群众居住环境，深入推进美丽乡村建设，不断提高群众的获得感和幸福感，从各方面助力乡村振兴。
（3）2023年当年完成情况：实际完成情况为：完成对村庄巷道及公共活动场地进行提升改造，包括新建人行道1100米、围墙顶部改造1040米、围墙抹灰粉刷800平方米；绿化村内2处公共活动场地2865平方米；巷道内安装路灯28盏及相关配套设施。改善群众居住环境，深入推进美丽乡村建设，不断提高群众的获得感和幸福感，从各方面助力乡村振兴。该项目由新疆东凯上和建设投资有限公司建设施工，合同价128.039631万元。计划开工时期2023年3月，计划竣工日期为2023年10月。2013年10月支付工程款的30%计金额21.911889万元。
新疆润丰恒越建设咨询管理有限公司监理，监理酬金55000元整，2013年10月支付监理费的30%计金额1.65万元。
该项目2023年10月已竣工，2024年1月出具了竣工验收报告。由于财政资金紧张，款项未支付完成，建设项目已完工并投入使用。
2. 资金投入和使用情况
（1）该项目资金投入情况：经乌财农[2022]92号文件《关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》批准，项目是2023年自治区资金，共安排预算140万元，为2023年年初部门预算批复项目。
（2）该项目资金使用情况：①总预算情况：140万元；②资金投入包括哪些方向，每个方向的预算投入情况、执行情况；包括新建人行道1100米、围墙顶部改造1040米、围墙抹灰粉刷800平方米，预算投入 万元，执行 万元；绿化村内2处公共活动场地2865平方米，巷道内安装路灯28盏及相关配套设施。③预算执行率：16.83%。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目为当年一次性项目。
该项目总体绩效目标：完成对村庄巷道及公共活动场地进行提升改造，包括新建人行道1100米、围墙顶部改造1040米、围墙抹灰粉刷800平方米；绿化村内2处公共活动场地2865平方米；巷道内安装路灯28盏及相关配套设施。改善群众居住环境，深入推进美丽乡村建设，不断提高群众的获得感和幸福感，从各方面助力乡村振兴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价完整性
按照乌财农【2022】92号文件《关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》，申报2023年三道坝镇杜家庄村美丽乡村项目。总预算情况：140万元,新建人行道1100米、围墙顶部改造1040米、围墙抹灰粉刷800平方米；绿化村内2处公共活动场地2865平方米，；巷道内安装路灯28盏及相关配套设施。该项目由新疆东凯上和建设投资有限公司建设施工，新疆润丰恒越建设咨询管理有限公司监理，该项目2023年10月已竣工，2024年1月出具了竣工验收报告。由于财政资金紧张，款项未支付完成，建设项目已完工并投入使用。

2. 评价目的
本项工作旨在落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌财农[2022]92号关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
3. 评价对象
（1）绩效评价的对象：乌财农[2022]92号关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知
4. 绩效评价范围
（1）时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。
（2）项目范围：乌财农[2022]92号关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知项目的基本情况、评价工作的开展情况、项目实现的产出情况、取得的效益情况、主要经验及做法、存在的问题及原因分析，以及综合性结论等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如表2-1所示。


表2-1 项目支出绩效评价指标体系
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明
决策 项目立项 立项依据
充分性 乌财农【2022】92号文件《关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》
按照乌财农【2022】92号文件《关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》，根据实地情况进行项目规划，未与其他项目重复。
立项程序
规范性 按照规定进行立项审批程序 按照立项规定，三道坝镇向米东区发改委申请，经发改委审核予以立项并出具立项批复。

绩效目标 绩效目标
合理性 项目所设定的绩效目标合理。 该项目的绩效目标按照成本、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益。
决策 绩效目标 绩效指标
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标明细化。 支持美丽乡村建设数量1个，采购路灯数量48盏，农村综合改革转移支付资金台账建设完成率100%，工程验收合格率100%，项目村绿化、亮化率90%，有所增强项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗，改善农村人居环境，项目区农民满意度90%。
资金投入 预算编制
科学性 项目预算编制实用且合理。 先由设计单位对实施方案内容编制估算，再委托造价咨询单位对项目施工图编制预算控制价，保证项目预算资金按照立项内容科学编制。
资金分配
合理性 资金使用分配合理。 为实现资金使用分配合理，首先前期调研就充分了解村庄村民的意愿及村庄基础设施配套情况，然后由村镇两级按照缺失内容开会研究确认建设内容，委托专业设计单位及造价咨询单位参与项目实施方案，施工图，预算控制价编制。最终保障资金能在确认各项内容之间合理安排。
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 到位资金和实际支付资金均为23.56万元。
预算执行率 预算资金按照计划执行 预算调整金额为140万元，预算执行金额为23.56万元。
过程 资金管理 资金使用
合规性 资金使用符合三道坝镇财务管理制度规定 本项目资金的使用符合预算安排和财务管理制度以及有关部门预算专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有2.0系统审批程序，需要相关手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
组织实施 管理制度
健全性 项目实施单位的管理制度是否健全。 镇政府成立三道坝镇“美丽乡村”建设领导小组，镇政府主要领导仁组长、镇政府分管领导任副组长，镇直属有关部门主要负责人为组员。领导小组抽调相关部门业务人员组成“美丽乡村”创建知道组，负责对“美丽乡村”创建工作的指导、协调和督察。
制度执行
有效性 项目实施符合相关管理规定。 根据评价小组核查情况，三道坝镇严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，能及时将会计凭证、相关招标书、合同书、验收报告等相关资料分类归档，制度执行有效。。
产出 产出数量 采购工作完成情况 采购指标完成率58.33%，建设指标完成率100%，验收合格率为100%。 “采购路灯数量”的目标值是48盏，2023年度我单位在项目实际建设中采购路灯数量为28盏，是由于合同变更采购数量实际为28盏，该指标完成率58.33%，“支持美丽乡村建设数量”的目标值是1个，2023年度我单位实际完成1个，该指标完成率100%。工程验收合格率为100%，实际产出数为100%，验收合格率为100%。
建设工作完成情况
检测工作完成情况
产出 产出质量 质量指标完成情况 工程验收合格率为100% 工程验收合格率为100%，实际产出数为100%，验收合格率为100%。
产出时效 建设工程开工及时率 项目实际完成时间与计划完成时间相符。 项目计划开始时间：2023-01-01
项目计划结束时间：2023-12-31
项目实际开始时间：2023-01-01
项目实际结束时间：2023-12-31
建设工程完工及时率
产出成本 成本节约率 无 无
效益 社会效益指标 对项目区旅游产业经济增长拉动作用。 项目实施所产生的效益。 本项目的实施增强了杜家庄村基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力。
生态效益 对项目区经济活力和发展后劲。  有所改善，实际完成值：完全达到预期。本项目的实施改善了杜家庄村的人居环境，村容村貌得到有效的提升。
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为10个样本，有效调查问卷10份。其中，统计“项目区农民满意度”的平均值为100%。


3. 评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目乌财农[2022]92号关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4. 评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
乌财农[2022]92号《关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年乌财农[2022]92号关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知的项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为81.83分，绩效评级为“良好”。
项目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：
表3-1 项目各部分权重和绩效分值
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率
决策 项目立项 立项依据充分性 3 3 100.0%
立项程序规范性 3 3 100.0%
绩效目标 绩效目标合理性 3 2 66.67%
绩效指标明确性 3 2 66.67%
资金投入 预算编制科学性 4 3 75.00%
资金分配合理性 4 3 75.00%
过程 资金管理 资金到位率 4 3 75.00%
预算执行率 4 1 25.00%
资金使用合规性 4 4 100.0%
组织实施 管理制度健全性 4 2 50.00%
制度执行有效性 4 2 50.00%
产出 产出数量 支持美丽乡村建设数量 10 10 100.0%
采购路灯数量 10 5.83 58.30%
产出质量 农村综合改革转移支付资金台账建设完成率 5 5 100.0%
工程验收合格率 5 5 100.0%
产出时效 工程按时完工率 5 5 100.0%
产出成本 项目村绿化、亮化率 10 10 100.0%
效益 项目效益 增强项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗 5 4 80.00%
改善农村人居环境 5 4 80.00%
满意度指标完成情况分析 满意度指标 项目区农民满意度 5 5 100.0%
（二）主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，对杜家庄村村庄巷道及公共活动场地进行提升改造，包括新建人行道1100米、围墙顶部改造1040米、围墙抹灰粉刷800平方米；绿化村内2处公共活动场地2865平方米；巷道内安装路灯28盏及相关配套设施。改善群众居住环境，深入推进美丽乡村建设，不断提高群众的获得感和幸福感，从各方面助力乡村振兴。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分16分。
1. 项目立项
立项依据充分性：根据乌财农【2022】92 号文件《关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》，三道坝镇杜家庄村可申报 2023 年美丽乡村项目。该项目旨在提升乡村环境、改善民生福祉。申报应遵循相关要求和程序，确保项目质量和资金使用效益。这将有助于推动乡村振兴，提高农民生活质量。因此，立项依据充分，得3分。
立项程序规范性:该项目的申请设立严格遵循了规定的程序，审批文件和材料也都完全符合相关要求。这确保了项目的合法性和可行性，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础，故立项程序规范，得3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
2. 绩效目标
绩效目标合理性：该项目的绩效目标按照成本、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分2分。
绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标：支持美丽乡村建设数量1个，采购路灯数量48盏，农村综合改革转移支付资金台账建设完成率100%，工程验收合格率100%，项目村绿化、亮化率90%，有所增强项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗，改善农村人居环境，项目区农民满意度90%。可通过数量指标、质量指标、成本指标、效益指标和满意度指标予以量化，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分2分。
综上，该指标满分6分，得分4分。
3. 资金投入
预算编制科学性：先由设计单位对实施方案内容编制估算，再委托造价咨询单位对项目施工图编制预算控制价，保证项目预算资金按照立项内容科学编制。故预算编制科学性指标得分3分。
资金分配合理性： 为实现资金使用分配合理，首先前期调研就充分了解村庄村民的意愿及村庄基础设施配套情况，然后由村镇两级按照缺失内容开会研究确认建设内容，委托专业设计单位及造价咨询单位参与项目实施方案，施工图，预算控制价编制。最终保障资金能在确认各项内容之间合理安排。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分8分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分12分。
资金到位率：到位资金和实际支付资金均为23.56万元。故资金到位率指标得分3分。
预算执行率：预算调整金额为140万元，预算执行金额为23.56万元。故预算执行率得分为1分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合预算安排和财务管理制度以及有关部门预算专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有2.0系统审批程序，需要相关手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为4分。
综上，该指标满分12分，得分8分。
2. 组织实施
管理制度健全性：镇政府成立三道坝镇“美丽乡村”建设领导小组，镇政府主要领导仁组长、镇政府分管领导任副组长，镇直属有关部门主要负责人为组员。领导小组抽调相关部门业务人员组成“美丽乡村”创建知道组，负责对“美丽乡村”创建工作的指导、协调和督察，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为2分。
制度执行有效性：根据评价小组核查情况，三道坝镇严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，能及时将会计凭证、相关招标书、合同书、验收报告等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分2分。
综上，该指标满分8分，得分4分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重为45分，实际得分40.83分。
1. 产出数量
数量指标“支持美丽乡村建设数量”的目标值是1个，2023年度我单位实际完成1个，原因是该项目为支持我镇杜家庄村的美丽乡村建设项目，该指标完成率100%，“支持美丽乡村建设数量”指标得分10分。
数量指标“采购路灯数量”的目标值是48盏，2023年度我单位在项目实际建设中采购路灯数量为28盏，是由于合同变更采购数量实际为28盏，该指标完成率58.33%，“采购路灯数量”指标得分5.83分。
2. 产出质量
工程验收合格率：工程验收合格率为100%，实际产出数为100%，验收合格率为100%。故工程验收合格率得分为10分。
3. 产出时效
完成及时性：
项目计划开始时间：2023-01-01
项目计划结束时间：2023-12-31
项目实际开始时间：2023-01-01
项目实际结束时间：2023-12-31
故完成及时性得分为5分。
4. 产出成本
项目村绿化、亮化率：本项目社会成本年度指标为90%，实际完成95%，项目资金全部完成，得分为10。
综上，该部分指标满分60分，得分55.83分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为30分，实际得分26分。
1. 项目效益
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。
社会效益指标：评价指标“增强项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗”，指标值：有所增强，实际完成值：完全达到预期。本项目的实施增强了杜家庄村基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力。
生态效益指标：评价指标“改善农村人居环境”，指标值：有所改善，实际完成值：完全达到预期。本项目的实施改善了杜家庄村的人居环境，村容村貌得到有效的提升。
综上，该指标满分10分，得分8分。

（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“项目区农民满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：90%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为10个样本，有效调查问卷10份。其中，统计“项目区农民满意度”的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。
综上，该指标满分5分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.按照【乌财农[2022]92号关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知】，严格按照标准进行绩效自评，绩效目标评价81.83分，绩效目标评价良好。为做好项目实施的跟踪检查工作。我镇定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
1、项目管理制度需进一步完善,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、需要进一步完善绩效评价结果运用机制,按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、有关建议

（一）建议主管部门组织各相关单位，包括各级党委农工办、各级财政机关、各级政府机关以及试点村，认真总结本次试点工作取得的建设成绩以及宝贵的经验，并查找不足之处，为下一步美丽乡村建设打下一个良好的基础。特别是对如何做好项目与《建设规范》对接，实际工作中有哪一些实际困难，管理过程中如何理顺体制机制，如何加强资金筹集等方面的问题，需要上级主管部门给予指导。
（二）在今后的美丽乡村建设项目实施过程中，尤其在项目方案编制阶段，建议强化规范的指导意义，尽量依据《建设规范》的要求搞好方案的编制，特别是要依据《生态文明乡村（美丽乡村）建设规范第七部分：评价》，对编制的实施方案进行预评价，评价一下本次方案实施后， 能够得到的评价结果，查找方案的差距，进行改进和完善。
（三）建议各级主管部门组织搞好市级美丽乡村建设规划，将省委办、省政府办要求，分解到年度目标，并作为各地区年度申报项目的依据，也作为财政系统安排年度预算的依据。
（四）在今后的项目实施过程中，尤其在项目方案编制阶段，建议强化规范的指导意义。

七、其他需要说明的问题

（一）项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
（二）项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
（三）项目的申报、审核机制完善；
（四）未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。