米东柏杨河绿色建筑产业园“8··23”

高处坠落事故整改和防范措施

落实情况评估报告

2023年8月23日19时许，位于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡新疆绿色建筑材料产业园项目工地发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失120万元。

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》规定要求，区安委办组织对米东柏杨河绿色建筑产业园“8.23”高处坠落事故整改和防范措施落实情况进行评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

成立了区纪委监委、米东公安分局、区化工工业园、区应急管理局、区人社局、区司法局、区总工会、区建设局、柏杨河乡等单位组成的评估组参加评估工作。评估组依据《米东柏杨河绿色产业园“8.23”事故调查报告》，采取听取汇报、调阅事故档案和查阅相关文件材料、现场检查等方式，对事故责任追究落实情况、整改措施落实情况开展了评估工作，形成了事故整改和防范措施落实情况的评估报告。

二、责任追究落实情况

（一）杨*：新疆安信建设集团有限公司法定代表人。

处理建议：米东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，给予行政处罚。

落实情况：米东区应急管理局对杨*处人民币28800元（贰万捌仟捌佰元整）罚款的行政处罚，已缴纳。

（二）李**：新疆安信建设集团有限公司安全生产管理人员。

处理建议：由米东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，给予行政处罚。

落实情况：米东区应急管理局对李**作出暂停安全生产有关资格3个月，并处人民币8236元（捌仟贰佰叁拾陆元整）罚款的行政处罚，已缴纳。

（三）新疆安信建设集团有限公司

处理建议：由乌鲁木齐市米东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，给予行政处罚。

落实情况：米东区应急管理局对新疆安信建设集团有限公司处人民币50万元（伍拾万元整）罚款的行政处罚，该公司申请分期缴纳，已缴纳20万元，剩余30万元未到分期缴纳期限。

（四）米东区建设局（交通局）

处理建议:米东区建设局履行安全生产责任不到位。建议由区人民政府约谈米东区建设局主要领导。

落实情况：2023年9月21日，米东区人民政府约谈了区建设局（交通局）党组书记苏*和党组成员、副局长王*。

- 事故整改和防范措施落实情况

（一）新疆安信建设集团有限公司

事故调查报告要求：新疆安信建设集团有限公司承建的新疆绿色建筑材料产业园项目要认真组织实施安全生产规章制度和操作规程、落实全员安全生产责任制、落实安全生产主体责任。组织落实隐患排查治理工作机制。举一反三，预防事故发生。

落实情况：一是该公司项目部为进一步明确特殊作业审批流程和作业要求，组织学习《重大事故隐患判定标准》《特殊作业管理制度》等制度和春季复工前教育培训等3次共54人次参加培训。二是开展应急演练2次，重点对火灾、物体打击、机械伤害等内容进行开展演练2次，共36人次参加；三是完善各级管理人员和从业人员安全生产责任制，签订21份安全生产责任书；四是配发安全防护用品，建立健全安全防护用品领用登记台帐，及时检查更新安全帽和五点式安全带。五是举一反三开展安全隐患排查9次，排查出43项生产安全事故隐患，均已整改完毕。

- 新疆路智兴项目管理有限责任公司

事故调查报告要求:新疆路智兴项目管理有限责任公司根据《建设工程监理规范》的要求，发现工程存在安全事故隐患时，应立即签发监理通知单，督促施工单位及时整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。

落实情况：新疆路智兴项目管理有限责任公司2024年依据《建设工程监理规范》，向新疆绿色建筑材料产业园项目下达监理通知单24份，发现隐患103条，督促施工方均已整改完毕。

（三）乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

事故调查报告要求:应当加强对在建施工工地的安全生产监督检查，督促施工单位和监理单位及时排查整改事故隐患，形成事故隐患闭环管理，认真落实安全生产主体责任。

落实情况：建设局制定了《2024年米东区建筑工地安全生产月专项检查实施方案》《2024年米东区建筑项目“百日行动”专项实施方案》，并向辖区在建施工地下发了《关于做好2024年在建建设项目开复工既全年安全生产工作的通知》《关于米东区建筑工程2024年开复工阶段安全生产大检查情况的通报》《关于做好建设工程项目开复工安全生产管理工作的提醒》《关于进一步开展米东区工程建设施工现场“一顶帽、一根绳、一张网”安全专项整治活动的通知》等。对全区在建工地进行了安全检查113家次、发现隐患2181项 ，均已整改完毕。

（四）米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府

事故调查报告要求：应当加强安全生产检查力度，提醒企业做好隐患排查整改工作，防范生产安全事故的发生。

落实情况：对新疆绿色建筑材料产业园项目部开展安全检查3次发现隐患15项，督促企业已整改完毕，并开展用电、防火等安全生产知识宣传教育，同时召集新疆安信建设集团有限公司主要负责人和安全管理人员，学习安全生产法律法规和文件精神，并对安全生产工作做出要求。

四、存在的问题

新疆安信建设集团有限公司行政处罚尚未完全履行。因经营困难于2024年8月20日提交分期缴纳申请，现已缴纳20万，剩余30万计划于2025年1月31日前缴纳，截至事故评估组开展评估工作时，新疆安信建设集团有限公司未完全履行行政处罚决定。

五、总体评估意见

评估组对米东柏杨河绿色产业园“8.23”高处坠落事故防范与整改措施落实情况进行评估。评估组查阅了相关资料，检查整改落实情况，对有关责任人员、责任单位行政处罚等方面情况进行核查。事故有关单位及责任人能够按照事故批复要求，对照事故调查报告指出的主要问题和措施建议整改落实到位。

六、工作建议

新疆安信建设集团有限公司要持续加强开展安全教育培训，严格落实施工现场的安全管理，及时发现并制止“三违”行为，预防生产安全事故的发生。

附件：1.米东柏杨河新疆绿色建筑产业园“8·23”高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估问题清单

2.米东柏杨河新疆绿色建筑产业园“8·23”高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估工作建议清单

3.米东柏杨河新疆绿色建筑产业园“8·23”高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估经验做法清单

米东柏杨河绿色建筑产业园“8·23”高处坠落事故

整改和防范措施落实情况评估组

2025年1月8日

附件1：

米东柏杨河新疆绿色建筑产业园“8·23”高处坠落事故防范和整改措施落实情况

评估问题清单

| 序号 | 位置 | 问题描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 |  |

附件2：

米东柏杨河新疆绿色建筑产业园“8·23”高处坠落事故防范和整改措施落实情况

评估工作建议清单

| 序号 | 建议内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新疆安信建设集团有限公司要持续加强开展安全教育培训，严格落实施工现场的安全管理，及时发现并制止“三违”行为，预防生产安全事故的发生。 |  |

附件3：

乌鲁米东柏杨河新疆绿色建筑产业“8·23”高处坠落事故防范和整改措施落实

情况评估经验做法清单

| 序号 | 名称 | 问题描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 |  |